# PQ 평가서 작업 패키지 자동생성 도구 — 진행 현황 정리 (v2)

## 작성일: 2026-04-03 (2차 업데이트)

## 1. 프로젝트 개요

PQ(사업수행능력평가서) 중 책임기술인 기술능력 및 업무관리능력 평가서(1.1~2.4) 작성을 자동화하는 도구. 과업지시서 PDF를 입력하면 참고QBS 기반으로 치환된 초안이 나오는 것이 최종 목표. 어떤 과업지시서/평가기준서/참고QBS 조합이 들어와도 동작하는 범용 도구를 지향.

## 2. 폴더 구조 (현재)

V:\상하수도부\신승민\AI 활용 업무 스마트화 단계별 수행방안\pq_tool\

├── data\

│   ├── 과업지시서\          ← PDF 1개 넣으면 자동 인식

│   ├── 평가기준서\          ← PDF 1개 넣으면 자동 인식

│   ├── 참고QBS\

│   │   └── 상수도\          ← PDF 여러개, 실행 시 메인 선택

│   └── 기술인실적\          (5순위에서 사용 예정)

├── output\

│   └── 완주군_수도정비_기본계획(변경)_수립_용역_초안.txt

└── src\

├── generate_draft.py     ← 최신 메인 파일 (27KB, 모든 기능 통합)

├── check_qbs_sections.py (사용 완료)

├── generate_package.py   (사용 완료)

├── compare_survey.py     (사용 완료)

├── check_schedule.py     (사용 완료)

├── parse_task.py         (사용 완료)

├── check_pages.py        (사용 완료)

└── test_pdf.py           (사용 완료)

## 3. 완성된 기능

파일 경로 자동화 — 과업지시서/평가기준서 폴더에 PDF를 넣으면 자동 인식. 2개 이상이면 선택 메뉴 표시.

과업지시서 파싱 (범용화) — 사업명, 지자체명(자동 추출), 위치, 과업목적, 과업기간, 목표연도, 수행지침, 과업범위(제1~4편), 공정표(도형 기반 추출). 도명은 자동 추출 시도 후 실패 시 사용자 입력.

평가기준서 파싱 — 발주처명(지자체명 기반 자동 추출), 분야 구성(상하수도, 구조, 토질·지질, 수자원개발, 환경(수질)).

QBS 섹션 분리 — 목차 페이지 자동 스킵 + 본문 페이지에서 섹션 번호 감지. 1.1~2.4 전 섹션 분리 성공 (4개 QBS 전부 검증 완료). “당해 용역” 등 변형 표현 대응.

QBS identity 자동 추출 — 각 QBS PDF에서 지자체명, 도명, 발주처명을 자동 감지. 목차 페이지 건너뛰고 본문 2페이지부터 탐색. 파일명 fallback 포함.

치환 범용화 — QBS별 개별 치환 함수 자동 생성. 치환 순서: ①발주처명 정확 매칭 → ②"군청/시청" 처리 → ③지자체명 → ④도명 → ⑤도명 약칭. 오치환 방지를 위해 패턴 기반 부서명 치환(6단계)은 삭제.

초안 생성 — 과업지시서 기본 정보 + 공정표 + 각 섹션별 메인/참고 원문(치환 포함) + 섹션별 ※ 안내 문구가 하나의 초안 파일로 출력. 자동 감지된 치환 매핑 정보가 파일 상단에 표시.

## 4. 완료된 작업 순서

| 순위 | 작업 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 섹션 분리 로직 수정 | 완료 | 4개 QBS 전부 1.1~2.4 정상 분리 |
| 2 | 치환 범용화 + 파일 경로 자동화 + 파싱 범용화 | 완료 | 하드코딩 제거, QBS별 자동 감지 |
| 3 | 초안 품질 확인 (완성본 대조) | 완료 | 아래 ‘대조 결과’ 참고 |

## 5. 초안 품질 대조 결과 (완주군 완성본 vs 자동 초안)

| 섹션 | 일치도 | 차이 원인 | 필요 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 사업의 내용 | 90% | 1차분 기간 미파싱, 주안점은 사람이 편집 | 1차분 파싱 추가 검토 |
| 1.2 유사사업 | 80% | 환산건수 낮은 사업 교체 (기술인 실적 기반) | 5순위 기술인 실적 DB에서 대응 |
| 1.3 성공요건 | 95% | 2)번 설계방법 과업 특성에 맞게 편집 | 수동 확인 영역 |
| 2.1 수행범위 | 75% | 조사항목 상세화 필요, 분야 누락, 기간 불일치 | A, B, C 개선 반영 |
| 2.2 작업계획서 | 70% | 배점/기간 재구성 필요 (24개월 기준) | 수동 재구성 (공정표 데이터 제공됨) |
| 2.3 품질관리 | 98% | 거의 동일 | 없음 |
| 2.4 전문가 활용 | 85% | 분야 목록 불일치 (평가기준서 vs QBS 원문) | B 개선 반영 |

## 6. 다음 작업 순서

A. 2.1 조사항목 상세화 — 과업지시서에서 조사항목을 더 세밀하게 파싱하여 2.1 ①에 자동 반영. 현재는 8개 키워드 수준 → 완성본 수준의 상세 항목으로 보강.

B. 분야 대조 경고 — 평가기준서 분야 목록 vs QBS 원문 분야를 비교하여 불일치 시 ※ 경고 출력. 2.1 ②와 2.4에 적용. 예: “평가기준서에 수자원개발 분야가 있으나 메인 QBS에 없음 — 참고1(장수군)에서 발췌 필요”.

C. 공정표 기간 → 2.1 특이사항 자동 반영 — 공정표 추출 결과의 시작/종료 개월을 2.1 ③ 특이사항 기간에 자동 삽입. “수도정비 기본계획(변경): 착수일~18개월” 형태.

D. 공정표 범용화 (기존 4순위) — y좌표 하드코딩 제거. 텍스트 y좌표에서 공종명 자동 매핑. 공정표 페이지 자동 탐색. 다른 과업지시서에서도 동작하도록 변경.

E. Streamlit 연동 (기존 4순위) — 공정표 추출 결과를 CSV로 내보내서 기존 공정표 엑셀 생성 툴에 연동.

F. 기술인 실적 DB (기존 5순위) — CSV 구조: 사업명, 환산건수, 사업성격(수도정비/상수도/하수도), 과업개요, 주안점, 착안사항, 참고QBS 보유 여부. 1.2 유사사업 교체 판단 자동화: 환산건수 0.8 미만 → 같은 성격 1.0 후보 추천 → 참고QBS에 내용 있으면 바로 교체 가능 표시.

G. 디버그 리포트 — 초안 파일 상단에 자동 감지 결과 요약(지자체명/도명/발주처명 감지 성공 여부, ❌ 표시) 삽입. 치환 누락 즉시 확인 가능.

## 7. 1.2 유사사업 교체 판단 로직 (참고)

메인 QBS 유사사업 5건 확인

↓

환산건수 0.8 미만인 사업 있음?

├── 없음 → 그대로 사용

└── 있음 → 교체 대상

↓

사업책임자 실적 리스트에서 후보 탐색

↓

1순위: 같은 성격(수도정비) + 환산건수 1.0

2순위: 상수도 성격 + 환산건수 1.0

↓

참고QBS에 해당 과업 내용 있음?

├── 있음 → 바로 교체 (내용 복사)

└── 없음 → 과거 자료 수동 작성 필요 (번거로운 케이스)

## 8. 치환 동작 현황

| 항목 | 감지 방식 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 지자체명 (과업지시서) | “ㅇㅇ시/군 전체 행정구역” 또는 사업명에서 추출 | 정상 |
| 도명 (과업지시서) | 자동 추출 시도 → 실패 시 사용자 입력 | 정상 |
| 발주처 (평가기준서) | 지자체명 + “사업소/센터/과” 패턴 | 정상 |
| 지자체명 (QBS) | 본문 2페이지부터 “ㅇㅇ시/군 수도정비” 패턴, 파일명 fallback | 정상 |
| 도명 (QBS) | 전체 텍스트 앞부분에서 정식명칭/약칭 탐색 | 정상 |
| 발주처 (QBS) | 뒤쪽 4페이지에서 “ㅇㅇ시/군(청) + 부서명” 패턴 | 정상 |

치환 순서: ①발주처 정확 매칭 → ②"군청/시청" → ③지자체명 → ④도명 → ⑤도명 약칭

알려진 한계: 태안군 QBS에 "고성군"이 잔존 — 원본 오류이므로 자동 치환 대상 아님 (수동 확인).

## 9. 실행 방법 (현재 최신)

src/generate_draft.py 더블클릭 → 과업지시서/평가기준서 자동 인식 → 도명 입력(필요 시) → 참고QBS 목록에서 메인 번호 입력 → output/ 폴더에 초안 파일 생성.

## 10. 핵심 원칙 (유지)

이 도구는 최종 완성본을 자동으로 만드는 것이 아니라, 사람이 확인하고 미세 조정하는 구조를 전제로 한다. 이미지와 HWP 레이아웃은 사람이 처리한다. 텍스트 내용은 자동 생성하되, 이미지 자리에는 안내 문구를 표시한다. PDF 자동 추출이 안 되는 부분은 수동 입력으로 먼저 동작하게 하고, 자동 추출은 나중에 붙인다. 완주군 전용이 아니라 어떤 과업이든 동작하는 범용 도구를 목표로 한다.